PLAN GENERAL DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

CONTROL Y FICHA TÉCNICA DEL PLAN GENERAL

| Nombre del Software | Reactivando el Futuro (Plataforma Web de Intermediación Laboral) |
| --- | --- |
| Alcance del Plan | Capacitación General Específica por Roles (Candidatos, Empresas, TI y Directivos) |
| Fase del Proyecto | Implantación del Sistema / Puesta en Producción |
| Entidad / Programa | SENA - Análisis y Desarrollo de Software (ADSO) |
| Fecha de Elaboración | Septiembre 2026 |
| Período de Ejecución | Del 05 al 09 de Octubre de 2026 (5 días hábiles / 26.5 horas totales) |
| Responsables | Juan José Saldarriaga Guzmán |

Contenido

INTRODUCCIÓN	3

NIVELES DE CAPACITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA	4

LA CAPACITACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA FASE DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA	5

LAS 4 ETAPAS DE LA CAPACITACIÓN	6

EL PLAN DE CAPACITACIÓN GENERAL	7

EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN	13

EVALUAR LA CAPACITACIÓN	14

CIERRE Y CERTIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN	16

GLOSARIO	17

# INTRODUCCIÓN

La capacitación en un proyecto de software no se limita exclusivamente a los usuarios finales; abarca de manera integral a todos los estamentos de la organización que interactúan con el sistema de información. En el marco del proyecto 'Reactivando el Futuro', se establece un Plan General de Capacitación diseñado para entrenar al personal técnico (administradores y soporte), al personal operativo (candidatos y empresas) y al personal directivo/estratégico.

# NIVELES DE CAPACITACIÓN GENERAL DEL SISTEMA

- 1. Nivel Técnico y de Soporte (TI / Mantenimiento): Despliegue de Backend (Spring Boot), Frontend (React) y MySQL. Control de seguridad JWT, auditoría de logs, backups y atención de incidencias técnicas.

- 2. Nivel Operativo y de Usuario Final (Candidatos y Empresas): Creación de perfiles, postulación a ofertas, motor de recomendaciones (25-25-20-30), geolocalización GPS interactiva con Google Maps y gestión de aspirantes.

- 3. Nivel Directivo y Estratégico (Líderes / Coordinadores SENA): Interpretación del Dashboard global de control, métricas de empleabilidad, reportes de impacto y toma de decisiones basadas en datos.

# LA CAPACITACIÓN Y SU RELACIÓN CON LA FASE DE IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

La fase de implantación del sistema de información 'Reactivando el Futuro' inicia tras superar satisfactoriamente las pruebas de software (unitarias, integradas y de aceptación) y concluye con la puesta en producción del sistema.

# LAS 4 ETAPAS DE LA CAPACITACIÓN

- Etapa 1: Diagnóstico de Necesidades de Capacitación (DNC): Identificación de las competencias previas y brechas digitales de los perfiles técnicos, operativos y directivos respecto al software.

- Etapa 2: Diseño y Planificación del Plan de Capacitación: Definición estructurada de contenidos por niveles, metodología B-Learning en 4 momentos, objetivos medibles, cronogramas independientes por rol y recursos (Sección 2).

- Etapa 3: Ejecución y Alistamiento de la Capacitación: Alistamiento logístico, tecnológico y físico de los ambientes de aprendizaje, control de asistencia mediante planillas y desarrollo de las sesiones prácticas (Sección 3).

- Etapa 4: Evaluación y Seguimiento de la Capacitación: Medición del aprendizaje alcanzado mediante encuestas e instrumentos de evaluación (>90% aprobación), análisis de resultados, certificación y soporte post-producción (Secciones 4 y 5).

# EL PLAN DE CAPACITACIÓN GENERAL

Introducción (El qué)

Programa integral de instrucción sobre el software 'Reactivando el Futuro', abordando sus módulos técnicos y funcionales: Despliegue e Infraestructura, Autenticación JWT, Perfil de Candidato, Búsqueda de Vacantes, Motor de Recomendaciones, Perfil Empresarial con Geolocalización Google Maps y Panel de Administración y Métricas Directivas.

Justificación (El por qué)

Garantizar la autonomía del equipo técnico en el mantenimiento y respaldos, reducir la curva de aprendizaje en usuarios finales y capacitar a directivos en la lectura de dashboards para la toma de decisiones.

Objetivos (El para qué)

1. Capacitación Técnica: Instruir al 100% del personal de TI en servidores, seguridad JWT, logs y BD MySQL.
2. Capacitación Operativa (Empresas): Entrenar en creación de vacantes con GPS y selección de postulantes.
3. Capacitación Operativa (Candidatos): Orientar en diligenciamiento de perfil y motor de recomendaciones.
4. Capacitación Directiva: Instruir en interpretación del Dashboard y reportes de empleabilidad.
5. Lograr una aprobación superior al 90% en la evaluación final.

Categorización de Actores y Niveles (El quién)

| Nivel | Rol / Actor | Módulos Asignados | Perfil del Participante | Competencias TIC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Técnico y Soporte | Administradores TI | Despliegue Spring Boot/React, MySQL, Seguridad JWT, Logs, Bloqueo de Cuentas. | Administradores de TI, DBAs, Soporte Técnico. | Alta / Especializada |
| 2. Operativo | Empresas Reclutadoras | Perfil Institucional, Geolocalización Google Maps, Vacantes, Evaluación de Candidatos. | Analistas de Selección, Jefes de Gestión Humana. | Media / Alta |
| 2. Operativo | Candidatos | Perfil personal, CV en PDF, Búsqueda de Vacantes, Motor de Recomendaciones. | Buscadores de empleo, jóvenes profesionales, técnicos. | Media / Básica |
| 3. Directivo | Coordinadores SENA | Dashboard Global, Indicadores de Empleabilidad, Trazabilidad y Reportes. | Líderes de Proyecto, Directivos, Coordinadores. | Media / Ejecutiva |

Metodología de Enseñanza (El cómo — Los 4 Momentos Didácticos)

La capacitación empleará una estrategia mixta (B-Learning) estructurada en 4 Momentos Didácticos por cada sesión:

- Momento 1 — Explicación Conceptual: El facilitador introduce la funcionalidad, las reglas de negocio y el objetivo operativo o técnico.

- Momento 2 — Demostración Guiada (Modelado): El capacitador proyecta la pantalla y realiza el procedimiento paso a paso en el entorno real de prueba.

- Momento 3 — Práctica Autónoma ('Hands-On'): Cada participante ejecuta el procedimiento de forma práctica utilizando una cuenta o credencial de prueba asignada.

- Momento 4 — Retroalimentación y Evaluación: El facilitador aclara dudas, verifica el ejercicio práctico y aplica el instrumento de comprobación de conocimientos.

Cronograma y Tiempos Detallados por Rol (El cuándo)

A continuación se presentan los cronogramas individuales para cada uno de los 4 roles del sistema, incluyendo horarios, intensidad horaria y plazo en días:

Cronograma — Rol 1: Candidatos (Aspirantes)

Plazo de Ejecución: 2 Días (05 y 06 de Octubre de 2026) | Modalidad: Virtual Sincrónico

| Sesión | Tema / Módulo | Fecha | Horario | Duración | Facilitador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-1 | Introducción al Sistema, Registro y Autenticación JWT | Lun 05-Oct-2026 | 08:00 - 09:30 | 1.5 h | Juan José Saldarriaga GUzmán |
| C-2 | Diligenciamiento de Perfil y Carga de CV en PDF | Lun 05-Oct-2026 | 10:00 - 12:00 | 2.0 h | Juan José Saldarriaga Guzmán |
| C-3 | Búsqueda de Vacantes y Motor de Recomendaciones (Score 25-25-20-30) | Mar 06-Oct-2026 | 08:00 - 10:00 | 2.0 h | Juan José Saldarriaga GUzmán |
| C-4 | Gestor de Postulaciones y Vacantes Favoritas | Mar 06-Oct-2026 | 10:30 - 12:00 | 1.5 h | Juan José Saldarriaga Guzmán |

SUBTOTAL ROL CANDIDATO: 2 Días Hábiles | 7.0 Horas Totales

2.6.2. Cronograma — Rol 2: Empresas Reclutadoras (Gestión Humana)

Plazo de Ejecución: 2 Días (06 y 07 de Octubre de 2026) | Modalidad: Presencial (Lab Cómputo SENA)

| Sesión | Tema / Módulo | Fecha | Horario | Duración | Facilitador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E-1 | Registro Institucional y Validación de Cuenta Empresa | Mar 06-Oct-2026 | 14:00 - 15:30 | 1.5 h | Juan José Saldarriaga Guzmán |
| E-2 | Creación de Vacantes y Geolocalización GPS en Google Maps API | Mar 06-Oct-2026 | 16:00 - 18:00 | 2.0 h | Juan José Saldarriaga Guzmán |
| E-3 | Administración de Vacantes (Editar, Pausar, Cerrar Ofertas) | Mié 07-Oct-2026 | 14:00 - 16:00 | 2.0 h | Juan José Saldarriaga Guzmán |
| E-4 | Evaluación de Postulantes, Filtrado y Cambio de Estados de Selección | Mié 07-Oct-2026 | 16:30 - 18:00 | 1.5 h | Juan José Saldarriaga Guzmán |

SUBTOTAL ROL EMPRESA: 2 Días Hábiles | 7.0 Horas Totales

2.6.3. Cronograma — Rol 3: Administradores de TI y Soporte Técnico

Plazo de Ejecución: 2 Días (08 y 09 de Octubre de 2026) | Modalidad: Presencial Especializada (Lab TI SENA)

| Sesión | Tema / Módulo | Fecha | Horario | Duración | Facilitador |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-1 | Arquitectura y Despliegue Backend (Spring Boot) y Frontend (React SPA) | Jue 08-Oct-2026 | 08:00 - 10:30 | 2.5 h | Líder Desarrollo / Arch |
| T-2 | Administración de BD MySQL, Copias de Respaldo y Scripts | Jue 08-Oct-2026 | 11:00 - 13:00 | 2.0 h | Administrador DB (DBA) |
| T-3 | Control de Seguridad JWT, Tokens y Estados de Usuarios (Activo/Bloqueado) | Vie 09-Oct-2026 | 08:00 - 10:30 | 2.5 h | Especialista Seguridad |
| T-4 | Auditoría del Sistema, Lectura de Logs de Eventos e Incidencias | Vie 09-Oct-2026 | 11:00 - 13:00 | 2.0 h | Líder Soporte Técnico |

SUBTOTAL ROL TI Y SOPORTE: 2 Días Hábiles | 9.0 Horas Totales

Consolidado General de Tiempos y Plazos del Plan

| Rol / Público Objetivo | Plazo en Días Hábiles | Fechas de Calendario | Horas Totales Acumuladas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Candidatos (Aspirantes) | 2 Días Hábiles | 05 y 06 de Octubre de 2026 | 7.0 Horas |
| 2. Empresas Reclutadoras | 2 Días Hábiles | 06 y 07 de Octubre de 2026 | 7.0 Horas |
| 3. Administradores de TI y Soporte Técnico | 2 Días Hábiles | 08 y 09 de Octubre de 2026 | 9.0 Horas |
| TOTAL GENERAL ACUMULADO DEL PLAN | 6 DÍAS HÁBILES | DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE DE 2026 | 23 HORAS TOTALES |

Recursos (El con qué)

- Recursos Humanos: Líder de proyecto, desarrolladores backend/frontend, capacitadores FAVA y soporte técnico.

- Recursos Tecnológicos: Computadores con navegador web moderno, servidores de prueba (Spring Boot + React + MySQL), Google Maps API activada, Teams/FAVA.

- Recursos Físicos: Laboratorio de sistemas equipado con escritorios, sillas ergonómicas, videobeam y red local.

# EJECUCIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Realizar el Alistamiento de la Capacitación

| Tarea de Alistamiento | Observaciones | SI | NO | N/A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Obtener los permisos necesarios | Reserva de sala de cómputo / enlace de ambiente FAVA | X |  |  |
| Organizar los registros de asistencia | Planilla de firmas física y digital por nivel de capacitación | X |  |  |
| Reservar el lugar de la capacitación | Laboratorio de sistemas reservado con 5 días de anticipación | X |  |  |
| Seleccionar el personal encargado | Facilitadores e ingenieros designados e instruidos en el software | X |  |  |
| Identificar los asistentes | Lista de participantes por nivel (Técnico, Operativo, Directivo) con credenciales | X |  |  |
| Alistamiento tecnológico | Servidores backend/frontend corriendo, BD MySQL lista, Google Maps API probada | X |  |  |
| Preparación de material | Manual técnico, manual de usuario y diapositivas listos | X |  |  |

Realizar los Registros y Llevar Soporte del Avance

1. Planilla de Asistencia: Firmada por cada asistente especificando nombre, documento, correo, rol y nivel.

2. Control de Avance: Formulario de chequeo donde el capacitador registra el cumplimiento de los módulos explicados.

Seguir el Plan de Capacitación

Cumplir el cronograma y horarios estipulados sin interrupciones, guiando la sesión mediante ejercicios prácticos interactivos.

# EVALUAR LA CAPACITACIÓN

Instrumento de Evaluación del Proceso Formativo General:

| Factor a Evaluar | Cumple | No cumple |
| --- | --- | --- |
| 1. Recursos y Objetivos: El curso contó con los objetivos y recursos necesarios para el aprendizaje técnico y operativo. | X |  |
| 2. Cronograma: Se cumplió el cronograma y horario establecido para la capacitación por nivel. | X |  |
| 3. Calidad del Material: El contenido de los manuales (técnico/usuario) y presentaciones fue claro y actualizado. | X |  |
| 4. Metodología: La metodología y técnicas aplicadas facilitaron el aprendizaje práctico del software. | X |  |
| 5. Desempeño del Facilitador: La información explicada por el facilitador fue clara y respondió las dudas. | X |  |
| 6. Alistamiento Tecnológico: El funcionamiento de los computadores y del sistema web fue óptimo durante la sesión. | X |  |

Ejemplo de Resultados y Recomendaciones

- Actualización Continua: Mantener actualizados los manuales técnicos y de usuario ante futuros cambios en el backend o frontend.

- Soporte Técnico: Garantizar canales de mesa de ayuda entre desarrollo y TI durante las primeras semanas.

- Acompañamiento en Producción: Realizar un periodo de acompañamiento de 2 semanas posteriores a la puesta en producción.

- Monitoreo de Auditoría: Utilizar los logs de auditoría del sistema para identificar módulos con posibles dificultades de uso.

# CIERRE Y CERTIFICACIÓN DE LA CAPACITACIÓN

Criterios de Participación y Aprobación

Para aprobar y certificarse se requiere: 1. Asistencia mínima al 80% de las horas del nivel. 2. Realizar los talleres prácticos, de 40 minutos ( se necesitan papel lapiz). 3. Calificación mayor o igual al 90% en la prueba de conocimiento. 4. Completar la encuesta de satisfacción.

Verificación del Cumplimiento

Se revisarán planillas de asistencia firmadas, listas de chequeo de prácticas e instrumentos de evaluación aprobados.

Emisión de Constancia / Certificado de Participación

Se otorgará una Constancia Oficial firmada por el Líder del Proyecto y el Instructor SENA, la cual incluirá: Nombre del participante, documento, nombre del software ('Reactivando el Futuro'), nivel/rol capacitado, intensidad horaria (26.5 h acumuladas o por rol) y fecha de aprobación.

Cierre del Ciclo Formativo

Formaliza la puesta en producción e inicia el periodo de acompañamiento técnico y operativo de 2 a 4 semanas.

# GLOSARIO

- Capacitación General: Proceso integral de formación, instrucción y entrenamiento a perfiles técnicos, operativos y directivos.

- Certificación de Capacitación: Documento o constancia formal que acredita que un participante asistió, participó y aprobó los criterios de conocimiento establecidos en el plan de formación de un software.

- Constancia de Participación: Documento probatorio de la realización satisfactoria de una capacitación.

- Capacitación Técnica: Formación a administradores de TI y soporte sobre despliegue, seguridad, base de datos y auditoría.

- Capacitación Operativa: Formación a usuarios finales para la ejecución de tareas diarias del sistema.

- Capacitación Directiva: Formación a líderes y gerentes para la interpretación de métricas e indicadores de gestión.

- DNC (Diagnóstico de Necesidades): Proceso sistemático para identificar carencias de competencias antes de una implantación tecnológica.

- Implantación: Fase final del desarrollo de software donde se instala, capacita y pone en marcha la aplicación.

- SENA FAVA: Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje del Servicio Nacional de Aprendizaje.

- JWT (JSON Web Token): Token de seguridad encriptado para control de acceso al sistema.